项目章程

* **项目名称**

Autoium测试平台

* **项目经理**

刘冰健

* **项目背景**

**目前测试一个项目的时候，常常要用到postman这种工具，但是这种工具需要提前下载好，并且定期更新，非常麻烦，如果能够实现一个在线的postman工具，那么会方便用户进行测试**

* **项目目标**

建设并运营一个在线发送网页请求的服务平台，为测试人员提供在线测试服务

* **项目范围**
  + 用户服务：个人中心，查看分组，新建请求
  + 管理员功能：数据管理，用户管理
* **进度**
  + 2020.10月15日——2020.11月7日:组建核心团队，确定合作模式和分工
  + 2020.11月8日——2020.11月10日：确定产品定位；
  + 2020.11月9日—2020.11月18日：完成第一版界面原型；
  + 2020.11月19日——2020.11月20日：完成主要技术点研究。
  + 2020.11月21日——2020.11月22日：确定下一阶段的细化安排。
  + 2020.11月下旬：产品的需求细化、产品和设计细化。
  + 2020.12月：组建网站建设团队，进入建设期
  + 2021.1月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**