|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目管理文档**  **iWebShop开源商城系统**  测试计划   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编 写 | 李美儒 | | | | 编写 时间 | | 2020-11-09 | | | 审 核 |  | | | | 审核 时间 | |  | | | 审 批 |  | | | | 审批 时间 | |  | | | 文档管理 | 页码 | 共11页 | 修订次数 | 共1次 | | 版本 | | V1.0 | | 编号 |  | | | | | | |   **很有精神测试小组版权所有**  文档中的全部内容属很有精神测试小组所有，  未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。 |

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 日期 | 修订者 | 说明 |
| 1.0 | 2020年11月09日 | 李美儒 | 熟悉iwebshop，进行模块分配，了解模块，分配角色 |
| 1.1 | 2020年11月11日 |  | 对模块进行黑盒测试 |
| 1.2 | 20XX年05月30日 |  | 测试部门人员发生变化 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 简介

## 产品简介

Iwebshop分为前台与后台，后台登录的用户名密码为数据库的用户名密码。

前台登录，需要先注册。

前台功能：商品展示、商品检索、商品对比、购物车、收藏夹、收货地址、评价留言、用户中心

后台功能：全局设置、应用管理、会员管理、订单管理、商品管理、广告管理、文章管理、数据分析、分析管理

## 1.2项目标识

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 项目名称 | iwebshop |
| 项目类别 | 新建项🞎升级类🞎 | 合作供应商 |  |

1.3 目的

1.3.1 根据需求列表确认现有功能，保证软件质量

1.3.2 验证软件的一致性、稳定性、兼容性、安全性、可靠性、有效性、功能性

1.3.3 通过分析以前项目的测试状态，预估该项目的测试状态，确保软件测试的有效性

1.3.4 分析漏测原因，提前做好解决方案，降低风险

1.3.5 分析每个阶段计划的有效性并且及时更新，保证各阶段测试的质量

1.3.6 根据计划，及时对文档、测试用例进行评审，保证文档的正确性和测试用例的有效性、可执行性

1.3.7 根据计划，及时对文档、测试用例进行评审，保证文档的正确性和测试用例的有效性、可执行性

1.3.8 保证测试报告的交付时间

1.3.9 提前计划所需测试资源，确保测试工作的正常进行

1.3.10 明确缺陷级别定义，规范提交缺陷模板，以便及时解决缺陷

1.3.11 组织结构图说明每个角色的具体任务，在实际工作中起指导作用

 1.3.12 针对各种测试类型的测试目的来判断测试的有效性

## 1.4测试范围

针对测试的系统模块，测试的范围包括：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用程序名称 | 模块名称 | 模块名称 | 优先级 |
| 前台功能 | 商品展示 | 展示从后台录入的商品信息，以及商品有关基本页面信息 | 1 |
| 商品检索 | 检索存在商品信息，正确显示和分类 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试阶段 | | 描述 | 优先级 | 重要级 |
| 集成测试 | | 测试应用模块之间的数据传输是否完整、正确、一致，检查业务的流程是否正确走通 | 2 | 1 |
| 系统测试 | 界面测试 | 用户界面测试检查浏览器窗口、菜单、表单、图片等显示是否符合需求，提示界面是否友好等 | 3 | 2 |
| 易用性测试 | 易用性测试检查应用程序的使用是否有难度，是否有异义 | 4 | 2 |
| 兼容性测试 | 兼容性测试，检查浏览器能否在多浏览器间兼容 | 3 | 2 |
| 性能测试 | 性能测试主要针对系统的负载、压力等方面进行测试 | 3 | 2 |
| 安全性测试 | 安全性测试是针对系统数据传输的安全性所做的测试 | 3 | 1 |
| 联调测试 | 联调测试是针对付款流程与网上银行接口的测试 | 2 | 1 |
| 回归测试 | | 回归测试即检查提交的缺陷是否正确修复，以及修复缺陷时有无带来新的缺陷，保证缺陷正常关闭 | 1 | 1 |

说明：1 系统的一期、二期测试按优先级的1、2、3、4顺序测试，其中3、4级的测试只在二期中进行；重要级为1的是重点关注的测试阶段

# 测试参考文档和测试提交文档

## 2.1 测试参考文档

测试参考文档包括：

（1）产品需求文档

（2）软件概要设计

（3）软件详细设计

（4）数据库结构图

## 2.2 测试提交文档

测试提交的文档包括：

1. 测试计划
2. 黑盒测试用例
3. 探索式测试用例

（2）功能测试用例

（3）性能测试用例

（4）测试Bug清单

（5）性能测试报告

（6）系统测试报告

2.组织结构

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员角色 | 姓名 | 单位 | 职责 | 移动电话 | 电子邮件 | 备注 |
| 项目经理 | 吕帅慷 | 河北师范大学 | 领导小组做出详细规划，分配各项公作 | 18633687601 | 1453634184@qq.com |  |
| 测试经理 | 武仪人 | 河北师范大学 | 主要负责测试工作规划安排 |  | 593963627@qq.com |  |
| 测试组组长 | 李美儒 | 河北师范大学 | 进行测试工作 | 19831124106 | 2238231318@qq.com |  |
| 测试组成员 | 陈涵 | 河北师范大学 | 进行测试工作 |  | 508142287@qq.com |  |
| 测试组成员 | 王子健 | 河北师范大学 | 进行测试工作 |  | 1130283058@qq.com |  |
| 测试组成员 | 刘冰建 | 河北师范大学 | 进行测试工作 |  | 1421415229@qq.com |  |
| 测试组成员 | 杜金倪 | 河北师范大学 | 进行测试工作 | 15227134519 | 1468188506@qq.com |  |

3.测试资源需求

3.1人力资源需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 测试人员 | 具体职责或注释 |
| 测试经理 | 1人 | 指导测试，评估测试工作的有效性，资源协调，测试环境搭建 |
| 测试工程师 | 1人 | 编写测试计划，设计部分测试用例，测试环境部署、协调测试过程，并实际执行测试，分析测试数据，形成测试小结，跟踪缺陷 |
| 性能测试人员 | 1人 | 重点在性能测试，编写性能测试计划、设计性能测试场景、用例，并执行测试，分析测试结果，生成测试报告  同时负责设计部分测试用例，执行测试，分析测试数据，形成测试小结，跟踪缺陷 |
| 安全性测试人员 | 1人 | 重点在安全性测试，编写安全性测试计划、设计安全性测试用例，并执行测试，分析测试结果，生成测试小结  同时负责设计部分测试用例，执行测试，分析测试数据，形成测试小结，跟踪缺陷 |
| 测试人员 | 3人 | 负责设计部分测试用例，执行测试，分析测试数据，形成测试小结，跟踪缺陷 |

3.2测试环境

|  |
| --- |
| 软件环境 |
| 测试环境：Linux 内核 2.6，websphere 6.0.20应用服务器 |
| 测试管理工具环境：Window2000, TestDirector7.6 |
| 数据库环境：Linux 内核 2.6， Oracle10g |
| 硬件环境 |
| 测试环境：2.4GhzCpu，内存1G,可用硬盘空间20G |
| 测试管理工具环境：2.4GhzCpu，内存1G,可用硬盘空间20G |
| 数据库环境：2.4GhzCpu，内存1G,可用硬盘空间20G |

3.3其他软件/系统

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 测试工具 | Burp Suite |  | 进行漏洞扫描 |
| 缺陷跟踪工具 | 禅道 |  |  |
| 测试案例管理工具 | GitHub |  |  |
| 浏览器 | 谷歌/火狐浏览器 |  |  |
| 关联系统 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

4.测试范围

项目功能列表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级菜单 | 二级 | 三级 | 研发负责人 | 测试案例设计人 | 优先级 |
| 前端 | 购物车+收藏夹 |  |  | 王子健 |  |
| 前端 | 收货地址+用户中心 |  |  | 刘冰建 |  |
| 前端 | 商品展示+商品检索 |  |  | 李美儒 |  |
| 后台 | 商户管理+权限管理 |  |  | 吕帅慷 |  |
| 后台 | 全局设置+应用管理 |  |  | 武仪人 |  |
| 后台 | 订单管理+商品管理 |  |  | 陈涵 |  |
| 后台 | 会员管理+广告管理 |  |  | 杜金倪 |  |

5.测试目标

5.1测试目标

|  |  |
| --- | --- |
| 类别 | 目标 |
| 进度目标 | 系统测试完成日期： |
| 性能测试工作完成日期 |
| 性能指标 |  |
| 执行目标 | 缺陷清除率：100% |
| 测试用例覆盖度：100% |
| 测试用例通过度：100% |
| 文档质量目标 | 交付文档：  测试计划  系统测试用例  系统测试记录  系统测试报告  性能测试方案  性能测试报告  缺陷记录 |
| \ |

5.2测试类型

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试类型 | 子测试项 | 测试目的 | 是否采用 | 备注 |
| 1 | 功能性测试 | 详见见excel文件 | 根据系统需求文档和设计文档，检查产品是否正确实现了功能 |  |  |
| 2 | 用户界面（UI）测试 |  | 检查界面是否美观合理 |  |  |
| 3 | 兼容性测试 |  | 在不同浏览器上能正常运行 |  |  |
| 4 | 流程测试 |  | 按操作流程进行的测试，主要有业务流程、数据流程、逻辑流程、正反流程,检查软件在按流程操作时是否能够正确处理 |  |  |
| 5 | 回归测试 |  | 检查程序修改后有没有引起新的错误、是否能够正常工作以及能否满足系统的需求 |  |  |
| 6 | 性能测试 |  | 提取系统性能数据，检查系统是否满足需求中所规定达到的性能 |  |  |
| 7 | 接口测试 |  | 检查系统能否与外部接口正常工作 |  |  |
| 8 | 安全性和访问控制测试 |  | 应用程序级别的安全性:检查用户只能访问其所属用户类型已被授权访问的那些功能或数据。 系统级别的安全性检查只有具备系统和应用程序访问权限的用户才能访问系统和应用程序。 |  |  |

6.测试里程碑

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测试阶段 | 任务描述 | 责任人 | 阶段目标 | 计划开始时间 | 计划结束时间 |
| 1 | 制定测试计划 | 识别需求功能，预估工作量制定测试进度，编写测试计划 |  | 工作量预估完成测试方案、测试计划编写完成  通过项目组内部评审 |  |  |
| 2 | 系统测试案例 | 测试需求分解编写测试案例评审测试案例 |  | 测试案例编写完成通过评审纳入配置管理 |  |  |
| 3 | 系统测试 | 验证系统软件是否与需求相符，执行业务流程通顺 |  | 模块集成后的系统业务流程正确  记录发现的缺陷、修改缺陷、复测缺陷完成测试记录和测试报告 |  |  |
| 4 | 性能测试 | 验证系统集成后，软件是否符合各项性能旨标 |  | 软件在模拟真实环境的条件下各项性能达到需求指标测试脚本、场景的编写记录发现的缺陷、修改缺陷、复测缺  陷完成测试记录和测试报告 |  |  |
| 5 | 业务验收测试 | 根据业务需求和《业务需求功能规格说明书》/《业务需求功能说明单》编写测试案例，测试是否实现所有功能 |  | 业务测试小组完成测试工作(测试案例编写、记录发现的缺陷、复测缺陷、完成测试记录和测试报告)软件质量达到预期标准 |  |  |
| 6 | 文档编写 | 记录测试记录、完成测试报告、  对测试案例进行维护 |  | 完成测试报告及相关文档整理，测试案例更新归档 |  |  |

测试提交的文档包括：

（1）测试计划

（2）功能测试用例

（3）性能测试用例

（4）测试Bug清单

（5）性能测试报告

（6）系统测试报告

7.测试进度安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始时间：  结束时间： | | | |
| 任务名称 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1.制定测试计划 | 吕帅慷 |  |  |
| 编写测试方案与计划 | 杜金倪/李美儒 |  |  |
| 2.测试案例设计 | 全体成员 |  |  |
| 3.继承/系统/验收测试 |  |  |  |
| 第一阶段测试 |  |  |  |
| 第二阶段测试 |  |  |  |
| 第三阶段测试 |  |  |  |
| 4.性能测试 |  |  |  |
| 5.文档编写 |  |  |  |

1. 风险评估

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险描述 | 影响程度 | 应对措施 | 责任人 |
| 测试目标不清晰或不明确 | 严重 | 明确测试目标 |  |
| 测试时间有限 | 严重 | 推迟上线或加班 |  |
| 测试人员不足 | 严重 |  |  |
| 代码编写质量 | 严重 |  |  |
| 缺陷修改进度 | 严重 |  |  |
| 回归测试不充分 | 一般 |  |  |
| 案例功能覆盖率未达到100% | 一般 |  |  |
| 测试案例不能100%执行 | 一般 |  |  |
| 开发计划变更 | 严重 |  |  |
| 需求的碧昂 | 严重 |  |  |

9.交付物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 交付物 | 提交时间 |
| 1 | 测试计划 | 2020年11月9日 |
| 2 | 测试方案 |  |
| 3 | 系统测试用例 | 2020年11月15日 |
| 4 | 系统测试报告 | 2020年11月15日 |
| 5 | 性能测试用例 | 2020年11月20日 |
| 6 | 性能测试报告 | 2020年11月20日 |
| 7 | 缺陷 |  |

10.缺陷级别标准

描述需求阶段与客户确定的缺陷等级定义：

|  |  |
| --- | --- |
| 缺陷级别 | 描述 |
| 一级 | 致命问题 |
| 1..程序运行过程中不断中请，但没有完全解放资源，造成系统性能越来越低，并出现无规律的死机现象 2.程序运行寻数系统辩H. 3.由程序引起的资赫严重不足、非非去迅出等 4.严重的关键计算铅误(如计费等). 5.数据库发生死锁，且无法自动恢复。 6.与需求要求差距较大。 7.系统无响应。 |
| 二级 | 严重问题 |
| 1.因错误操作导致的程序中断。 2.功部受有文现。 3.正确操作导致的错误结果 4.与数据中连接错误无法自动恢复。 5.数据通讯错误，无法自动恢复。. 6.数掘中的表、业务规则、缺省值未加完格性等约束条件. 7.界面中的信息不能及时刷新。不能正确反映当前数据状态。可能误导用户，(数据本中剩余记录个数和参数设置 对话框中的预设值常常显示为历史值而不是当前值) 8.对轮入数据没有进行充分并且有效的有效性检查，造成不合要求的数据进入数据库。 |
| 三级 | 一般问题 |
| 1.操作界面诏误。〔包括数据窗口内列名定义、含义是否一致。界面中英文混杂，界面元素参差不齐，文字显示不 全) 2.打印内容、格式惜误. 3.册除操作未给出提示. 4.数据库表中有过多的空字段. 5.是示信息意义不明或为原始的英义提示 6.要求用户短入多余的、本来系统可以自动获取的数眠。(服务是否启动，安装后用户需要手动修改某些配置文 件). 7.辅助说明描述不情楚，有歧义。 8.长操作末给用户提示。 |
| 四级 | 改进建议 |
| 1.辅助说明描述不情楚 2输入输出不规范。 3可输入区域和只读区域没有明显的区分标志。 4某一项功能的冗余操作太多。如:对话框嵌套层次太多，影用户操作。 5.不能记忆用户的设置或操作习惯，用户每次进入系统都需要更新搂作初始环境， 6.不符合用户操作习惯。(快捷键定义不科学、不或用，键位分布不合理、按健太多。县至没有快捷键)。 7.界面不规范。 8.提示窗口文字未形用行业术语。 |

11.相关软件

在测试过程中将使用到以下软件

1 .缺陷跟踪工具

管理bug并跟踪bug状态:禅道

2 .用例与文档管理工具

管理项目文档和需求:GitHub平台